Quick Report (v2) — Ghi chú làm việc với AI

LAB-1 · YCCMS · PL: Thanh Ta · Sun VN02 · 2026-10-02

## 1. Công cụ / skill đã dùng

- Claude (Cowork) — phân tích RFP 89 trang, đối chiếu & rebuild toàn bộ deliverable; đọc PDF qua staging từ máy.

- Web Search — verify nguồn luật (HACCP, 改善基準告示 giờ lái, 期限表示, 米/牛トレーサビリティ, 3分の1ルール) trùng khớp R-08.

- Skill xlsx/docx/pptx — workbook (ma trận tuân thủ + estimate/cost có công thức), bản trích RFP, slide theo S5-01.

## 2. Diễn biến & sai sót được phát hiện/sửa

| Vấn đề | Cách phát hiện / sửa |
| --- | --- |
| Giai đoạn 1: thư mục trống, không có RFP | Tự dựng bộ tài liệu khách giả định (đã nêu rõ là giả định) để có input làm 9 deliverable. |
| RFP thật (product-b-rfp) được thêm sau | Đọc hết 89 trang → phát hiện nhiều giả định sai → rebuild bám RFP. |
| Số SKU 1.200 (giả định) vs 12 (RFP) | Đối chiếu R-02 → sửa còn 12 SKU + dùng làm fixtures. |
| 冷蔵 0–10°C vs 0–5°C | Đối chiếu BR-TEMP-01/R-01 → sửa 0–5°C. |
| FIFO vs FEFO | RFP D3/R-07 dùng FEFO (FIFO chỉ tie-break) → sửa nhãn & logic. |
| 日付逆転 theo khách vs cặp khách-SKU | FR/BR + fixture CUS-003/CHI-002 → sửa. |
| Go-live 'trước T12' vs 2027-06-01 | S4-02 → sửa timeline theo khung RFP. |
| SSO 'không cần' vs bắt buộc | IF-IDP-01/NFR-SEC-01 → bổ sung SSO/MFA. |
| Thiếu NFR/compliance matrix/cost template | Bổ sung workstream NFR, ma trận 88 yêu cầu, cost theo S5-02. |

## 3. Lưu ý tuân thủ (thực tế đấu thầu)

RFP (S5-01) yêu cầu KHÔNG đưa tài liệu vào dịch vụ AI công cộng khi chưa có phê duyệt của khách. Trong bài training này là chấp nhận được; ở dự án thật cần xin phê duyệt trước khi dùng AI trên tài liệu khách.

## 4. Số giờ thật (gộp theo tuần)

| Tuần | Nội dung | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Bước 1–6 (bản đầu, chưa có RFP) | ~6.0h |
| Tuần 2 | Bước 7–9 + thêm ký hiệu Sun* | ~6.0h |
| Bổ sung | Đọc RFP thật + rà soát + rebuild toàn bộ | ~4.0h |
| Tổng |  | ~16.0h |

Ghi chú: số giờ là ước lượng — bạn điều chỉnh theo thực tế trước khi nộp.